## Slide 1: Projet de Fin d’Etude
Victor BEAULIEU 2019/2020
Encadrant projet : Gilles VENTURINI
DESCRIPTION AUDIO POUR MAQUETTE OU ŒUVRE D’EXPOSITION

## Slide 2: Sommaire
Description du projet
Projet
Gestion de projet
Réalisation
Rétrospection du projet
Synthèse

## Slide 3: Description du projet
Le contexte
La problématique
1

## Slide 4: Le contexte
Aile classique de Gaston d’Orléans
Aile renaissance de François Ier
Aile gothique de Louis XII

## Slide 5: La problématique
Il faut un système pouvant :
              Détecter des appuis d’un doigt
        Lire des messages audios
        Se greffer une oeuvre

## Slide 6: Projet
2
L’existant
Le cahier des charges
Les livrables

## Slide 7: L’existant
Inconvénients :
Encombrant
Forte consommation énergétique
Surdimensionné
Phigdet 8/8/8 +
capteur capacitif x8

## Slide 8: Le cahier des charges
1
Choisir l’architecture (unité de traitement, capteurs, module audio)
2
Réaliser le portage ( détection de toucher, lecture audio)
3
Réaliser un boitier pour accueillir le système
Miniaturiser l’existant

## Slide 9: Les livrables
Programme fonctionnel comprenant :
La détection de zone de toucher
La lecture d’un fichier audio
Si architecture microcontrôleur
Conception schéma électronique
Réalisation d’un PCB
Boitier pour contenir le système
Implémenter une fonctionnalité de mise à jour des fichiers audios

## Slide 10: Gestion de projet
3
Planification
Estimation du coût matériel

## Slide 11: Planification

## Slide 12: Estimation du coût matériel
Microcontrôleur 5€
Capteur de toucher 5€
Prototype 10€
PCB 40€
Module audio 5€
Total 65€
Architecture microcontrôleur
Architecture micro ordinateur
Micro ordinateur 30€
Capteur de toucher 5€
Total 35€

## Slide 13: Réalisation
4
Choix de la solution matériel
Mise à jour des fichiers audio

## Slide 14: Choix de la solution matériel
Avantages :
Plus faible consommation
Architecture sur mesure
Temps de conception plus long
Inconvénients :
Temps de développement plus long
Fabrication d’un PCB
Fige l’architecture et restreint l’ajout de nouvelles fonctionnalités
Architecture microcontrôleur
Architecture micro ordinateur
Avantages :
Possibilité de réutiliser le capteur de toucher existant
Temps de programmation plus rapide grâce à l’API du module Phidget
Possibilité d’ajouter des fonctionnalités
Inconvénients :
Consommation plus élevée face à un microcontrôleur

## Slide 15: Choix de la solution matérielle
Démarrage du logiciel au démarrage
Détection d’appuis court/long
Fonctionnalités
Réutilisation des capteurs existants
Temps de prototypage réduit
Améliorations possibles
Atouts

## Slide 16: Mise à jour des fichier audios

## Slide 17: Rétrospection du projet
5
Planning prévisionnel/réel
Coût matériel réel

## Slide 18: Planning prévisionnel/réel

## Slide 19: Coût matériel réel
Architecture micro ordinateur
Raspberry PI 3 model A : 25€
Capteur de toucher : 0€
Total 25€
Taux horaire : 8,02 €/heure
Heures passées : 128 heures
Coût : 1026,56€
Coût humain
Notes: Semaine de 6 heure de taff et semaine de 5 jours

## Slide 20: Synthèse
6

## Slide 21: Fonctionnalités envisageables
Mise à jour des fichiers audio via une interface web
Lire des vidéos au lieu de fichiers audios
Faire communiquer avec un projet driver de LED haute puissance (projet 4A SmartSystem)

## Slide 22: Bilan personnel
Je dois :
Améliorer mon estimation de durée d’une tâche
Prévoir une marge d’erreur sur un projet

## Slide 24
Merci de votre attention,
avez-vous des questions ?
Adresse mail : beaulieu.vict@gmail.com
GitHub : https://github.com/VictorBeaulieu